## Slide 1
Etude de Conception et Réalisation d'un Portail web au profit du Centre Régional d'Investissement de la Région de Casablanca-Settat
Dossier Technique
Pièce 2 : Délai et Planning
Appel d'offres ouvert en lot unique N 006/2016/CRI

## Slide 2
Détail du planning prévisionnel de réalisation du projet par phase – Phase 1 – S1
1- Recueil des besoins : Etude détaillée des besoins sur la base des entretiens avec les responsables et des
documents fournis par le CRI de la Région de Casablanca-Settat;
3- Etude des applications métier et services du CRI, afin de réaliser les interfaces entre le site web et ces applications dans la phase de développement
4• Etude et proposition des modèles de E- partenariat, avec des espaces dédiés pour chaque, E- news letter, E-réclamation E-quiz ; E-offres ; E-sondage ; E-mailing ; E-FAQ & E-presse
1/ RECEUIL DES BESOINS ET BENCHMARCK
J1
2- Benchmark sur des sites web institutionnels qui répondent aux mêmes objectifs du CRI de la région de Casablanca Settat cités pour ce projet
J2
5- Proposer une gestion de l'assurance qualité du site
J3
J4
J5

## Slide 3
Détail du planning prévisionnel de réalisation du projet par phase – Phase 1 – S2
1- Réaliser la conception graphique et technique du site dans sa totalité.
3- Réaliser un développement technique des fonctionnalités demandées en concertation avec les développements technologiques internationaux actuels
4• Réaliser un site web évolutif et interactif (ajout de nouvelles rubriques autant de fois que demandé, inscription des utilisateurs avec des login et mots de passe et participation dans le forum de discussion, administration des commentaires...)
2/ ARBORESCENCE ET ARCHITECTURE DU PORTAIL
J1
2- Réaliser des pistes de charte graphique du portail web CRI de Casablanca-Settat, ces pistes seront soumis au CRI pour choix et validation
J2
5- Proposer une arborescence avec un dispositif de navigation efficace
• Tenir compte de toutes les exigences techniques
J3
J4
J5

## Slide 4
Détail du planning prévisionnel de réalisation du projet par phase – Phase 1 – S3
1- Proposer des maquettes semi-fonctionnelles destinées à la validation de la navigation et des différents modèles à produire (story board);
3- Proposer Les animations respectant la charte graphique et l'identité visuelle du CRI de la Région de Casablanca Settat
4• Proposer des templates et des modèles de page
1/ RECEUIL DES BESOINS ET BENCHMARCK
J1
2- Proposer un ensemble de maquettes graphiques pour le futur site web
J2
5- Identifier les zones chaudes du portail web, les parties des pages web du portail, très fréquentées ou très souvent visualisées par les internautes
J3
J4
J5

## Slide 5
Détail du planning prévisionnel de réalisation du projet par phase – Phase 1 – S4
1- Rapport de l'étude détaillée, de l'existant et des besoins
• Rapports détaillés sur chaque E-service demandé ;
3- Note de cadrage détaillée ; Trois pistes de la charte graphiques :Arborescence détaillée, maquette graphique, maquette html
4• • Le plan de navigation ; Les modèles de pages Le dossier de conception des bases de données et des modules à développer ;
• Les principes pour l'organisation, les règles de • Le dossier de Conception
Production des livrables
J1
2- Rapport de synthèse pour la Direction incluant la méthodologie de travail adoptée• Plan d'assurance qualité (PAQL) Plan d'assurance qualité (PAQL)
J2
5- Maquettes graphiques
J3
J4
J5

## Slide 6
6
Liste des
livrables
RECEUIL DES BESOINS ET BENCHMARCK
Phase 1
ELABORATION ET CHOIX DES MAQUETTES
ARBORESCENCE ET ARCHITECTURE DU PORTAIL WEB
1
2
3
• Rapport de l'étude détaillée, de l'existant et des besoins
• Rapports détaillés sur chaque E-service demandé en tenant en compte les exigences
de l'article 28 ci-dessus
• Rapport de synthèse pour la Direction incluant la méthodologie de travail adoptée
• Plan d'assurance qualité (PAQL)
Note de cadrage détaillée ;
• Trois pistes de la charte graphiques :Arborescence détaillée, maquette graphique,
maquette html avec argumentaire de chaque piste ;
• Le plan de navigation ;
• Les modèles de pages ;
• Le dossier de conception des bases de données et des modules à développer ;
• Les principes pour l'organisation, les règles de • Le dossier de Conception
Maquettes graphiques

## Slide 7
Détail du planning prévisionnel de réalisation du projet par phase – Phase 2 – M1
1- Mise en place d'un système de gestion de contenus
3- Réalisation du portail web ;
• Gestion de la publication;
• Gestion des utilisateurs ;
MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE GESTION DE CONTENU
S1
2- Création et mise en place des rubriques et modèles de documents selon les templates produites
• Paramétrage de l'interface d'administration
S2
4- La formation des rédacteurs pour la manipulation de l'outil CMS.
S3
S4

## Slide 8
Détail du planning prévisionnel de réalisation du projet par phase – Phase 2 – M2
1- Réaliser la conception graphique et technique du site dans sa totalité
3- Réaliser un développement technique des fonctionnalités demandées en concertation avec les développements technologiques internationaux actuels
• Tenir compte de toutes les exigences techniques
TESTS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES DU
PORTAIL WEB
S1
2- Réaliser des pistes de charte graphique du portail web CRI de Casablanca-Settat, ces pistes seront soumis au CRI pour choix et validation
S2
4- • Réaliser un site web évolutif et interactif (ajout de nouvelles rubriques autant de fois que demandé, inscription des utilisateurs avec des login et mots de passe et participation dans le forum de discussion, administration des commentaires...) Proposer une arborescence avec un dispositif de navigation efficace
S3
S4
5- Elaboration des livrable de la phase 2

## Slide 9
9
Liste des
livrables
MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE GESTION DE CONTENU
Phase 2
ELABORATION ET INTÉGRATION DU CONTENU
1
2
• Un manuel de gestion de contenu
• Un prototype fonctionnel du portail web sur une plateforme de test hébergée par le
soumissionnaire ; Toute la documentation relative à la conception de la plateforme,
notamment les bases de données ;
• L'ensemble des sources suffisamment documentées ainsi qu'un CDROM avec tous les
fichiers du Portail web ;
• Les programmes (code source natif et binaire) ;

## Slide 10
Détail du planning prévisionnel de réalisation du projet par phase – Phase 3
1- Tests nécessaires d'une part à la validation des fonctionnalités et d'autre part à la validation des exigences de sécurité identifiées.
Procéder à la résolution de tout problème ou manque.
3- Intégration du contenu et des formulaires tékléchargeables
ELABORATION ET INTÉGRATION DU CONTENU
2- Procéder à l'endurcissement de l'environnement de déploiement du portail web (Mise à jour du système et serveur WEB, suppression des exemples, configuration du serveur en mode production...) avant le déploiement du portail web.
4- Formation des équipes techniques sur la partie développement,
Administration des comptes, de la messagerie, de gestion de l’espace d’hebergement
S3
5- Elaboration des livrable de la phase 3
S2
S1

## Slide 11
Liste des
livrables
TESTS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES DU PORTAIL W B
Phase 3
1
Les rapports de jeux de tests réalisés avant la mise en production.

## Slide 12
Détail du planning prévisionnel de réalisation du projet par phase – Phase 4
1- Traduction du contenu du portail en langues : Arabe, Français, Anglais, Espagnol et Amazighe
3- Intégration des matrices Key/Value pour la traduction des menus
TRADUCTION ET GESTION DU CONTENU
2- Intégration d’un module de reconnaissance des caractères Amazigh sur Word Press
4- Formation des rédacteurs CRI à intégrer du contenu en différentes langues
S3
5- Elaboration des livrable de la phase 4
S2
S1

## Slide 13
Liste des
livrables
TRADUCTION ET GESTION DU CONTENU
Phase 4
1
Portail Web avec du contenu traduit du Français vers l'Arabe, l'Anglais, l'Espagnol et
l'Amazigh

## Slide 14
Détail du planning prévisionnel de réalisation du projet par phase – Phase 5
1- Déploiement du portail web sur environnement Prod
DEPLOIMENT. FORMATION ET HEBERGEMENT
2- Assurer une formation aux administrateurs sur :
L'architecture applicative (l'outil de gestion de contenu CMS);
L'ensemble des outils et objets à maintenir ;
Mise à jour du contenu et de l'ossature du site web ;
Les environnements et la documentation associée
3- Préparation de la documentation et transfert de compétences
Elaboration des livrables
S3
S2
S1

## Slide 15
Liste des
livrables
DEPLOIMENT. FORMATION ET HEBERGEMENT
Phase 5
• Les modules détaillés de la formation ;
• Les documents d'installation complète ;
• Le manuel d'utilisation des fonctionnalités et des commandes du site web ;
• Les documents d'administration, de sauvegarde et de restauration de la base de
données ainsi que celles de l'application ;
• Les supports de formations de l'outil CMS;
• Plan d'assistance et de maintenance.
• Le document détaillant l'offre d'hébergement proposée avec le sizing
• Le document détaillant la méthode de référencement proposée

## Slide 16
Etude de Conception et Réalisation d'un Portail web au profit du Centre Régional d'Investissement de la Région de Casablanca-Settat
Dossier Technique
Pièce 3 : Equipe
Appel d'offres ouvert en lot unique N 006/2016/CRI

## Slide 17
Nom | Prénom | Fonction | Compétence | Nbr d’années d’expérience | Mission dans le projet
AIT BRAHIM | EL Mehdi | Manager Directeur de projet | Project Manager | 14 | Chef de projet et interlocuteur
CHAFAK | Ahmed | Senior Developer | PHP/MySql WordPress | 14 | Ingénieur en Développement
RAYK | Rachid | Senior Developer | PHP MySQL BI | 14 | Ingénieur en Développement
FALAH | Achraf | Infographiste Web Designer | HTML5, CSS, Design | 6 | Infographiste
MANAR | Youssef | Traducteur confirmé | Arabe, Anglais, Français & Coréen | 12 | Traducteur Web
ACHRAF | Zakaria | Traducteur confirmé | Amazigh, Espagnol, Italien, Arabe & Français | 5 | Traducteur Web
AHAIDOUS | Khadija | Rédacteur Web | Marketing Web Rédacteur Web | 4 | Rédacteur Web